Ontwerper: Projectgroep Afsprakensysteem NICU / PICU

Opdrachtgever: Stuurgroep Afsprakensysteem NICU / PICU

Afgestemd met: divisie Kinderen (PICU), divisie Vrouw & Baby (NICU), divisie Laboratoria en Apotheek, directie Informatie Technologie

**Stuurgroep Afsprakensysteem NICU / PICU**

**Besluit   
Datum 27 november 2017**

**Betreft**: Ingebruikname Afsprakensysteem NICU / PICU versie 2017 op 28 november 2017

**Gezien**:

* Releasnotes; 28 november 2017, versie: 0.20.xx-beta
* Changeprocedure toegevoegd aan document Gebruikers Afsprakenprogramma 2017
* Beheerdocument; 23 november 2017, versie: 5e definitief
* Gebruikersdocumentatie; versie /datum: 20 november 2017
* Autorisatiemodel; (Indeling en rechten Afsprakenprogramma); 24 november 2017
* Gebruikersgroep AfsprakenProgramma 2017, 24 november 2017, versie 20171124

**Overwegende**:

* Dat er nu geen (medicatie-) voorschrijfsysteem op de markt is dat voldoet aan de minimaal functionele eisen van de intensivisten van NICU en PICU
* Dat er in 2016 niet werd verwacht dat Chipsoft op de korte termijn (< 2 jaar) een medicatie-voorschrijfsysteem kan bieden wat voldoet aan de minimaal functionele eisen van de intensivisten van NICU en PICU
* Dat het Afsprakensysteem NICU / PICU versie 2017 een veiliger voorschrijfsysteem voor de NICU en PICU is dan de huidige versie (2015) van dit systeem
* Dat het technisch beheer voor het Afsprakensysteem NICU / PICU versie 2017 door de DIT kan worden gerealiseerd
* Dat met de update van het Afsprakenprogramma van versie 2015 naar versie 2017 wordt tegemoet gekomen aan de eisen van de IGJ op het gebied van GMP.

**Besluit**:

* Akkoord met de ingebruikname (go live) van Afsprakensysteem NICU / PICU versie 2017 op 28 november 2017
* Het Afsprakensysteem NICU / PICU versie 2017 wordt na 28 november 2017 bevroren, met uitzondering van aanpassingen n.a.v. wet- en regelgeving en bug fixing
* De Stuurgroep krijgt na 28 november 2017 de rol van Change Advisory Board: wensen inzake functionele aanpassingen en/of verbeteringen aan het Afsprakensysteem versie 2017 dienen ter besluitvorming aan dit CAB te worden voorgelegd

**Voor gezien en akkoord**:

**21 november 2017**

Namens divisie Kinderen:

J.C Winkel,

manager Bedrijfsvoering \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namens divisie Vrouw & Baby:

E.M van Schaik ,

manager Bedrijfsvoering a.i. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namens divisie Laboratoria en Apotheek:

J.E.F. Zwart- van Rijkdom

Hoofd Klinische Farmacie \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Namens directie Informatie Technologie:

W.J.A. Oerlemans

Teamleider Zorg eHealth & EPD \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_